## 经贸大道河边绿化水景提升项目 实施单位采购需求

**（公开比价）**

项目名称：经贸大道河边绿化水景提升项目

项目预算：**287679.14元**（超出预算视为无效报价）

采购方式：公开比价

**一、合理的投标人资格条件**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.（1）投标人具有独立承担民事责任的能力（营业执照需具备相应园林绿化工程经营范围）。

（2）项目团队要求根据项目实际情况设置，最低应为4人（含）以上，且需包含园林项目负责人、安全员、质量员、材料员各1名。

（3）项目负责人需持有市政工程专业二级及其以上注册建造师执业资格证书及有效期内的安全考核B证。

（4）投标人应具有与园林绿化工程项目相匹配的履约能力，具备与从事工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件，并遵守工程建设相关法律法规。

（5）投标人及其项目负责人应具有良好的从业信用记录，项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。

3. 具有类似园林绿化工程的项目经验及业绩。

**二、项目基本概况**

为提升学校环境，丰富校园景观，拟在经贸大道西边河道（位置为方案1）里打圆木桩、回填种植土、种植荷花、岸边种植美人蕉及芦竹，形成临水花径。本项目预算为287679.14元。

**三、采购内容及要求**

为本项目提供园林绿化施工服务，工作内容详见绿化布置图。要求提供免费养护期2年，养护期内成活率100%，荷花开花率不低于70%。需满足的标准规范包括：现行的中华人民共和国和上海市有关绿化等本工程适用的专业标准、规范及设计图纸说明。

**四、项目的实施时间、地点**

实施地点：上海对外经贸大学松江校区（文翔路1900号）

实施时间：2023年4-6月

**五、采购项目需满足的验收条件**

施工完毕进行竣工验收，荷花开花后进行成活开花验收。

**六、合同款项的支付方式、时间、条件**

本项目采用单价合同，竣工验收合格后甲方向乙方支付合同暂定金额的50%。待荷花开花验收合格后，项目结算审价完成，且乙方提交质保金（3%）后，甲方按照结算审价金额向乙方支付合同暂定金额的47%，结清尾款。